В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «27» июня 2014 года № 14.574.21.0074 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с «27» июня 2014 года по «31» декабря 2014 года выполнялись следующие работы:

1.1	Аналитический обзор информационных источников и сравнительная оценка вариантов возможных решений.

1.2	Выбор направления исследований для решения проблемы на основе анализа современного состояния.

1.3	Патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

1.4	Разработка физико-математической модели функционирования диода Шоттки с учетом особенностей зонной структуры и электрофизических свойств синтетического алмаза.

1.5	Разработка эскизной конструкторской документации на монокристаллические подложки из синтетических монокристаллов алмаза типа IIa и IIb.

1.6	Разработка программы и методики исследования качества поверхности монокристаллических подложек из синтетических алмазов.

1.7	Изготовление монокристаллических подложек из синтетических монокристаллов алмаза типа IIa и IIb для проведения последующих исследований.

1.8	Исследование качества поверхности монокристаллических подложек из синтетических монокристаллов алмаза типа IIa и IIb.

При этом были получены следующие результаты:

По п. 1.1: Проведен аналитический обзор научно-технической, нормативной и методической литературы, включающей статьи в ведущих российских и зарубежных научных журналах и монографии в количестве более 50 источников за последние 20 лет. В рамках данного обзора была систематизирована и проанализирована информация о существующих подходах к разработке силовых диодов Шоттки на основе широкозонных материалов, в том числе синтетического алмаза. Результаты анализа литературы показывают, что задача создания силовых высоковольтных диодов Шоттки на основе широкозонных материалов является актуальной, а разработка технологии изготовления подобных изделий на основе синтетического алмаза перспективной.

По п. 1.2: На основе выполненного анализа литературы способ, заключающийся в организации под контактом Шоттки функциональных областей противоположного типа проводимости, был выбран как наиболее перспективный для решения поставленных в проекте задач. Подобная конструкция приводит к образованию серии p-n переходов, чередующихся с обычным барьером вида «металл-полупроводник». В даной структуре при небольшом прямом напряжении p-n переходы в основном неактивны, и прямой ток обеспечивает только контакт Шоттки. Таким образом, включающее напряжение у прибора мало, как у диода Шоттки. Мало и время выключения. Если требуются большие токи, прямое напряжение увеличивают настолько, что открываются p-n переходы, и проводимость становится биполярной. При обратном включении токи утечки подобной структуры меньше, чем у обычного диода Шоттки благодаря большей величине потенциального барьера, создаваемого p-n переходами. Дополнительно следует рассмотреть применение защитных структур в виде расширенного электрода и охранных колец с плавающим потенциалом для борьбы с краевыми эффектами усиления поля.

По п. 1.3: Проведены патентные исследования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96. Задачей выполняемого патентного поиска являлось исследование текущего технического уровня и патентоспособности диодов Шоттки на основе широкозонных материалов с целью подтверждения патентной чистоты, патентоспособности и конкурентоспособности технологических процессов, используемых при изготовлении диодов Шоттки на базе полупроводникового алмаза. Поиск патентных материалов проводился в информационном массиве развитых стран, прежде всего США, Японии, стран Европейского Союза и России, так как именно в этих странах публикуется большая часть работ, касающихся вопросов создания новых типов полупроводниковых приборов, в том числе высоковольтных диодов Шоттки, а также приборов на базе полупроводникового алмаза.

Патентно-информационный поиск показал, что для алмаза способ, которым предполагается решить поставленную при выполнении проекта задачу, а именно организация под контактом Шоттки функциональных областей противоположного типа проводимости, не описан в найденных патентных материалах. Не найдено также прямых аналогов способов, которыми при выполнении проекта предполагается получать слабо и сильно легированные полупроводниковые алмазы.

Таким образом, подтверждена потенциальная патентоспособность работы. Ожидается, что патентоспособные технические решения, отличающиеся от выявленных аналогов, будут получены при разработке технологии получения полислойных алмазных структур, конструкции и технологии изготовления  алмазных диодов Шоттки с наноразмерными функциональными областями. Патентная чистота и конкурентоспособность результатов интеллектуальной деятельности, которые будут получены при разработке технологических процессов при изготовлении силовых высоковольтных диодов Шоттки, будет проверяться на последующих этапах проекта.

По п. 1.4: Разработана физико-математическая модель для численных расчетов режимов функционирования алмазного диода Шоттки с учетом наличия наноразмерных областей n+ проводимости. Для этого вначале рассматривается полная модель проводимости легированного бором алмаза с учетом особенностей его зонной структуры. Далее на основе расчета электрофизических свойств каждой из функциональных областей диода Шоттки осуществляется прогнозирование его характеристик. Разработанная модель основывается на одновременном решении уравнений Пуассона и непрерывности для электронов и дырок в полупроводнике, который разбивается на множество отдельных элементов (областей), связанных друг с другом. При вычислениях особое внимание уделяется симуляции физических механизмов, вызывающих ограничение прямого тока и появление паразитной утечки диода.

Разработанная модель обеспечивает соответствие расчетных результатов с результатами экспериментальных исследований электрофизических свойств образцов, представляющих собой отдельные элементы алмазных диодов Шоттки, с точностью не хуже ±10%. Таким образом, требование технического задания к разрабатываемой модели проводимости выполнено в полном объеме. Детальное исследование корректности общей физико-математической модели, описывающей функционирование алмазного диода Шоттки с учетом наличия функциональных областей n+ типа проводимости, будет выполнено на следующем этапе работ после ее численной реализации.

По п. 1.5: Разработана эскизная конструкторская документация на изготовление алмазных подложек и определены основные требования к ним. Документация передана индустриальному партнеру для изготовления образцов.

По п. 1.6: С привлечением оборудования сети ЦКП осуществлен отбор подходов и методов, а также основных контролируемых параметров при исследовании качества поверхности монокристаллических подложек из синтетических алмазов. Основным критерием выступала полезность полученных данных о качестве поверхности для последующих применений. Дополнительно учитывались финансовые и временные затраты на реализацию каждого из измерений. На основании проведенных исследований была разработана программа и методика исследования качества поверхности монокристаллических подложек из синтетических алмазов.

По п. 1.7: На основании разработанной ЭКД Индустриальным партнером проекта выполнено изготовление монокристаллических подложек из синтетических монокристаллов алмаза типа IIa и IIb для проведения последующих исследований.

По п. 1.8: Проведены исследовательские испытания качества поверхности изготовленных Индустриальным партнером монокристаллических подложек из синтетических монокристаллов алмаза типа IIa и IIb с использованием разработанной программы и методики. Установлено, что данные подложки соответствуют разработанной технической документации на их изготовление, а качество обработки их поверхности достаточно для проведения последующих исследований.

За отчетный период охраноспособных результатов получено не было.

Таким образом, работы этапа 1 выполнены полностью, в соответствии с техническим заданием и планом-графиком. Определены основные пути дальнейшего исследования и обоснована реализуемость поставленных в ТЗ задач в сроки, установленные в Соглашении.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.